## Slide 1
公共交通アクセシビリティ・ダッシュボード
開発状況の共有と、今後の優先順位に関するMTG資料
2026年7月

## Slide 2
本日お話しすること
1
ダッシュボードの機能
現状できること全体像
2
完了していること
ここまでの対応内容
3
残タスク
今後やるべきこと
4
工数・ロードマップ
本MTGで優先順位を決定

## Slide 3
1. ダッシュボードの機能
地域公共交通の現状・将来・住民合意形成を、地図とデータで支援
現状診断
サービスレベル／満足度／移動実態／需要×供給の4視点で、現在の公共交通の状況を地図・グラフで可視化
趨勢診断・まちぐるみシミュレーター・M-DTSB
将来予測や住民参加型のシミュレーションなど、現状診断以外の分析メニュー群
可視化メニュー（データ処理ツール）
ポリゴン表示・ルート表示・メッシュ生成・空間的空白／時間的空白分析など、10種類の分析処理をタブから実行
レイヤー管理
区域・メッシュ・路線・停留所・施設等のレイヤーを重ね合わせて表示し、チェックボックスで表示/非表示を切替

## Slide 4
2. 完了していること
安定性の改善
データ再読み込み時の重複・積み上がりを防止
1ファイルの読み込み失敗が全体に波及しないよう修正
レイヤー一覧（チェックボックス）の重複表示バグを修正
使いやすさの改善
可視化メニューのタブ化・配色統一（オレンジ×ホワイト）
処理中のローディング表示を追加
地図上パネルの整理、タブレット/プロジェクター表示に対応
設計ドキュメントの整備
状態管理の設計方針書を作成
技術要件書（ドラフト）を作成
配色・レイアウトを複数画面で共有する仕組みを整備

## Slide 5
3. 残タスク
ドキュメントの完成
要件定義書：背景・目的、対象ユーザーの確定
技術要件書：対応OS、データ永続化要否、性能目標などの未確定事項
優先機能の実装（3点）
①施設アクセス可能性のリスト化・地図可視化
②供給と移動実態（PT調査・乗降データ等）のギャップ分析
③ギャップに対する住民満足度のマッピング
データ基盤の整備
ライフスタイル別フィルタ機能の設計
分析結果のローカル永続化（組み込み型DBの検討）
個人情報を含む移動データの取り扱い方針

## Slide 6
4. 工数・ロードマップ
★ 優先順位・工数・時期は本MTGで決定する（枠のみ用意）
項目 | 優先度 | 工数目安 | 想定時期
要件定義書・技術要件書の確定 | － | － | －
①施設アクセス可能性リスト化 | － | － | －
②供給×移動実態 ギャップ分析 | － | － | －
③住民満足度マッピング | － | － | －
フィルタ機能（ライフスタイル軸） | － | － | －
分析結果のローカル永続化 | － | － | －
本MTGでの決定事項をもとに、優先度・工数・想定時期をこの表に反映します